达拉特旗人民政府关于印发《达拉特旗农村
公路安全隐患整治工作方案》的通知

各苏木镇人民政府，旗政府各有关部门：
现将《达拉特旗农村公路安全隐患整治工作方案》印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

达拉特旗人民政府
                              2025年8月14日
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为深入推动《暖城聚焦》栏目指出的我旗“乡村道路隐患多”问题整改，举一反三，标本兼治，全面提升全旗农村道路交通安全整体工作水平，切实筑牢农村道路安全防线，现结合实际，制定本方案。
一、总体要求
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以铸牢中华民族共同体意识为主线，深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要指示精神，全面落实自治区、市和旗委、政府关于道路交通安全工作的部署要求，坚持把加强农村牧区道路交通安全作为实施乡村振兴战略、建设平安达拉特的重要抓手，聚焦《暖城聚焦》栏目指出的我旗“乡村道路隐患多”问题，在全旗范围开展农村道路安全隐患排查整治专项行动，切实提升农村公路安全通行水平，为全旗经济社会发展提供坚实的交通保障。
二、整治任务
（一）立行立改，确保《聚焦》栏目指出问题整改到位。旗交通运输局、交管大队、树林召镇人民政府要针对《聚焦》栏目指出的C051秦油房至二贵壕农村公路和C352新奥大道至二贵壕农村公路存在的安全隐患问题，立即组织现场核查，确保在规定时间内完成整改任务。一要迅速安装交通安全装置。在《聚焦》栏目中指出的路口要多方位安装凸透镜，为过往车辆和行人提供清晰的路况视野；要对三轴以上货车通行进行有效限制，安装“禁止三轴以上货车通行”标志牌和限高架，确保道路车辆通行有序规范。二要持续巩固整改成效。旗交通运输局、交管大队、树林召镇人民政府要按照职责，加强日常巡查管护，落实日常管护责任，确保各项限行措施落实到位，持续巩固整改成效。
（二）举一反三，全面开展农村道路安全整治专项行动。以《聚焦》栏目指出问题为突破口，对照其它地区存在的各类农村道路安全隐患问题，举一反三全面排查，补齐漏洞短板。一要进行拉网式摸排。旗交通运输局牵头，会同旗交管大队和各苏木镇、嘎查村，按照“谁管理、谁负责”的原则，对全旗农村公路进行拉网式安全隐患大排查，在8月底前根据排查结果建立详细的隐患台账。二要全面开展集中整治。要对照隐患排查台账，明确责任主体、整治时限，对立行立改的整治任务要立行立改整治到位，对长期整治的任务要根据阶段目标任务和时间节点有序推进，在9月底前全部完成整治。三要建立长效管护机制。各整治责任单位要在集中整治的基础上，结合“安全生产治本攻坚三年行动”，健全农村道路养护和安全管理长效机制和“常态化巡查+动态化监管”机制，确保安全隐患及时发现、及时处置。要健全完善“政府主导、部门协同、群众参与”的监管格局。要健全常态化沟通协调机制，推动各责任单位以高度的责任感和使命感抓好各项任务落实，切实把安全责任扛在肩上、抓在手上。
三、工作要求
旗交通运输局加大统筹协调、指导监督，抓好县道安全隐患的排查整治工作，督促指导各苏木镇做好乡道、村道的安全隐患排查整治工作，监督企业完成所辖公路的安全隐患排查整治工作。旗交管大队要向各苏木镇下达安全隐患整改书。各苏木镇按照 “乡道乡管、村道村管”的原则，抓好本辖区内乡道、村道安全隐患的排查整治工作，并建立健全农村公路日常巡查和养护机制，同时及时上报隐患排查整治情况。
旗财政部门要加大旗级资金支持力度，保障农村公路安全隐患整治资金需求。旗交通运输部门要积极向上争取项目和资金，提高道路管护水平。
各整治单位要充分利用新媒体、村务公开栏、宣传手册等多种渠道，广泛宣传农村公路安全隐患整治对保障群众出行安全的重要意义，增强群众的交通安全意识和主动参与整治工作的积极性，引导群众自觉维护公路设施，营造全社会关心支持、共同参与农村公路安全管理的浓厚氛围。



